РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СТОЛБЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 29 июля 2016 года                            
	№ 18



«Об утверждении программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016-2032 годы»

В соответствии с  Федеральным Законом  от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным Кодексом РФ, Уставом Столбецкого сельского поселения Покровского района, администрация Столбецкого сельского поселения Покровского района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:	
 
1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Столбецкого сельского поселения Покровского района Орловской области на 2016 – 2032 годы согласно приложению.
1. Обнародовать  настоящее постановление в установленном порядке.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Столбецкого сельского поселения 	                                   И.А.Андреева  
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                                                               Введение
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально- экономического и территориального развития муниципального образования. Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:
 демографическое развитие; 
 перспективное строительство; 
 состояние транспортной инфраструктуры. 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. Основными целями программы являются: 
 обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) на территории муниципального образования;
 обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 
 развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории муниципального образования;
 развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в муниципальном образовании; 
 обеспечение условий для управления транспортным спросом;
 создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 
 создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
 условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
 эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.















Паспорт программы
	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Столбецкого сельского поселения   на 2016-2032 годы

	Разработчик программы
	Администрация  Столбецкого сельского поселения 

	Дата утверждения программы
(наименование, номер и дата принятия соответствующего нормативного правового акта)
	Постановление администрации Столбецкого сельского поселения  от «29» июля 2016г. № 18

	Главный распорядитель бюджетных средств – координатор программы
	Администрация   Покровского района Орловской области

	Главные распорядители бюджетных средств, исполнители программы
	Администрация   Покровского района Орловской области

	Цели и задачи программы
	- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 
 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
 увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.

	Ожидаемые результаты  непосредственной реализации программы или конкретных её мероприятий
	- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего  пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; 
уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
увеличение протяженности пешеходных дорожек; 
 обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием; 
 количество дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения; 
 обеспеченность транспортного обслуживания населения.

	Сроки реализации программы
	2016- 2032 годы

	Объемы и источники финансирования программы
	Общий объем финансирования Программы составляет в 2016-2032 годах –   тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и привлечения внебюджетных источников. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2016 - 2032 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета. 
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год. Все суммы показаны в ценах соответствующего периода.

	Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы (показатели социально-экономической эффективности)
	Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры. Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.
 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги. 
4. Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых уровень загрузки соответствует нормативному. 
5. Мероприятия по организации дорожного движения. Реализация мероприятий позволит повысить уровень качества и безопасности транспортного обслуживания населения. 
6. Мероприятия по ремонту и строительству пешеходных и велосипедных дорожек. Реализация мероприятий позволит повысить качество велосипедного и пешеходного передвижения населения.





Общие сведения

Муниципальное образование Столбецкое сельское поселение является сельским поселением Покровского района Орловской области. Территория поселения входит в состав Покровского муниципального района Орловской области. В состав поселения входят 20  населенных пунктов, центром является село Столбецкое, границы населенного пункта совпадают с границами муниципальных образований Свердловского района, Малоархангельского района, а также с муниципальными образованиями Покровского района – Владимирское сельское поселение, Моховское сельское поселение, Даниловское сельское поселение.
Поселение расположено в юго-восточной части района в 52 км к юго-востоку от областного центра города Орёл. Через территорию поселения проходит автодорога Р119 «Орёл — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов». В 15 км от поселения расположена железнодорожная станция Змиёвка на железнодорожной ветке Орёл — Курск.
Район расположения Столбецкого сельского поселения характеризуется умеренно-континентальным климатом с умеренно-холодной зимой и тёплым летом.
Климат поселения умеренно-континентальный, умеренно влажный. Среднегодовая температура воздуха 4,2 градуса по Цельсию, максимум +380С, минимум –290С.
Продолжительность безморозного периода составляет 154 дня.
Количество осадков за год 536 мм. Количество выпадающих осадков за период май – сентябрь составляет 271 мм. Значительная часть летних осадков выпадает в виде ливневых дождей, что способствует развитию эрозионных процессов, особенно пашни. Ветровой режим характеризуется преобладанием южных, юго-западных и западных ветров.
Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (городах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках. 
На территории поселения находятся реки Липовец и Миловская , являющиеся притоками реки Сосна, принадлежащей бассейну реки Дон.
В поселении имеется 22 пруда, но используются они, как правило, для водопоя скота, хозяйственных нужд населения и как противоэрозионные пруды (снижение базиса эрозии).

Территория района расположена в центральной части Средне-Русской возвышенности и представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную долинами рек, оврагов и балок.
Рельеф сформирован на снивелированной доледниковой поверхности деятельностью Московского ледника. По территории поселения протекают реки Липовец и Миловская.
Поверхность сильно изрезана, что обусловлено рыхлостью грунта и особенностями геоморфологического строения этой территории.
В природном отношении это аллювиально-флювиогляциальная равнина, сильно расчлененная долинами рек, многочисленными оврагами и балками.
По характеру рельефа террасы представляют собой равнинные участки с большим количеством ложбин и балок, причем наибольшей изрезанностью отличаются высокие террасы. Долины рек извилисты и асимметричны, что гораздо сильнее выражено у древних выработанных долин, чем у молодых.
На территории поселения имеются хорошо развитые овражно-балочные системы значительной протяженности. Присетевые склоны балок в основном короткие, крутизной 3-6°, подвержены действию плоскостной эрозии, представленной слабым, средним и местами сильным смывом.
Приводораздельные склоны длинные, пологие (1-2°), слабоволнистые.

Важнейшими социально-экономическими показателями формирования градостроительной системы любого уровня являются  динамика  численности населения, его  возрастная структура.  Наряду с природной, экономической и экологической составляющими  они выступают в качестве основного фактора, влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал той или иной территории.
	Сложная демографическая ситуация наблюдается на территориях поселений Орловской области, и на сегодня вопрос о создании современных поселений и обеспечение его населения высоким уровнем жизни крайне актуален. 
В настоящее время продолжается убыль населения и за счет превышения уровня смертности над уровнем рождаемости и за счет миграции молодежи в областной центр. 
Основные причины этого — экономически неблагоприятные условия жизни и отсутствие возможности для большинства молодежи решать свои жилищные и бытовые проблемы.
 На территории Столбецкого сельского поселения на начало 2011 года проживает 1388 человек.
Главной стратегической целью в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу является смягчение негативных тенденций и улучшение демографической ситуации в целом.
 основным направлениям демографической политики относятся:
· повышение рождаемости и укрепление семьи;
· снижение смертности и увеличение продолжительности жизни; 
· реабилитация инвалидов;
· оптимизация миграционных процессов.
Эта стратегическая цель формируется и реализуется в соответствующих социальных и экономических программах. Первоочередными направлениями решения демографических проблем являются: кардинальное улучшение уровня медицинского обслуживания населения, повышение экологического контроля продуктов питания, повышение материального уровня жизни и решение жилищной проблемы.
Демографическая структура населения поселения относится к регрессивному типу: с относительно низкой долей населения молодых возрастов  при относительно высокой доле населения пенсионных возрастов. 
	Данный тип возрастной структуры может оказать негативное влияние на перспективную динамику демографических процессов в поселении.
	 Проблема старения населения все же актуальна для сельского поселения.
	Старение населения и изменение его возрастной структуры находит отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов. Высокая демографическая нагрузка - это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.
Старение населения в перспективе ставит серьезные социально-экономические, социально-психологические, медико-социальные и этические проблемы – это проблемы рабочей силы, увеличения экономической нагрузки на общество, необходимость учета изменений уровня и характера потребления, проблемы здоровья пожилых людей.

Экономическая база в поселении представлена  предприятиями, организациями и учреждениями по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство; образование; предоставление социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и т.д.

Площадь территории поселения составляет 17042,7 га,
В том числе:
земли населенных пунктов 1462,1 га.
земли сельскохозяйственного назначения – 15580,6 га, из них пашня 10679,2 га.

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды.
Качество воды – удовлетворительное. Микробиологический состав воды соответствует требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПин 2.14.1074-01. 
Прогноз водопотребления населением на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды
	№
	Муниципальное образование
	Численность населения на 01.01.2011,
чел.
	Нормативное водопотреб-ление,
м3/сут
	Прогноз водопотребления, м3/сут

	
	
	
	
	2022 год
	2030 год

	1
	Столбецкое СП
	1388
	674,0
	950,0
	1100.0


Дополнительными следует считать следующие причины загрязнения водозаборов:
Практическое отсутствие специальных технических систем водоснабжения из поверхностных источников, бессистемное использование подземных вод на любые цели (производство, поливка, сельскохозяйственные цели, содержание подсобных и садоводческих участков);
Недостаточное количество очистных сооружений подготовки воды (обезжелезивание и деманганация и др.).
Снижение показателей в сторону улучшения по микробиологическим данным достигается за счёт поэтапного внедряемого метода локальной очистки питьевой воды на специальных установках, строительства очистных сооружений хозяйственно - бытовых стоков, что защищает подземные горизонты вод от загрязнений фильтратов неорганизованных сбросов. Централизованное водоотведение на территории поселения отсутствует.
  
В системе газоснабжения используется природный газ и, частично, сжиженный (на бытовые нужды населения).
В поселении не газифицировано 9 населенных пунктов - д.Андриановка, д.Бобровка, д.Березовая Роща, д.Грачевка, д.Грязное, д.Ивановка, д. Протасово, д.Родионовка, д.Троицкое.

Населенные пункты поселения электрофицированы на 100 %.
   
Система централизованного теплоснабжения в поселении  отсутствует.

     Жилищный фонд на территории поселения составил 21,6 тыс. м2 общей площади. На сегодняшний день в поселении  проживает 1073 человека. Соответственно на одного жителя в среднем приходится 20 м2 жилья, что несколько превышает норму СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - 18 м2 , но существенно ниже общепринятых европейских норм, составляющих 30-33 м2 на человека.
В  индивидуальной жилой застройке проживает 1073 человека  (100%).
На территории поселения  расположены  две основные  школы, три ФАПа, 3 сельских Дома досуга, 2  узла связи, три почтовых отделения связи, объекты торговли и т.д.


1. Состояние транспортной инфраструктуры

Внешние связи поселения осуществляются по трем автомобильным дорогам:
- федеральной дороге – 1Р119 «Орёл-Тамбов». По ней осуществляется связь с пгт. Покровское, с областным центром г. Орлом, а также с пунктами, расположенными по трассе этой дороги. 
- дорогам регионального значения:  54К-306  ««Орёл – Тамбов» – Алексеевка, 54К-307  «Орёл – Тамбов» – Тимирязево

Дорога федерального значения «Орёл-Тамбов» отнесена к III технической категории, дороги регионального значения отнесены к IV.
По всем перечисленным автодорогам организовано автобусное сообщение.
Прибытие и  отправление автобусов  осуществляется  с автовокзала, расположенного в центре поселка на ул. Дубровинского, здание одноэтажное, капитальное. 
Пропуск транзитного транспорта осуществляется по объездной дороге.

Столбецкое сельское поселение входит в первую зону доступности до районного центра н.п. Покровское (1,5 часа).




Таблица 2 

Перечень автодорог общего пользования местного значения Столбецкого СП


	Индентифика-
ционный
номер
	Наименование автодорог,
улиц поселений
(начало км +, конец км+)
	Протяжен-
ность,
км
	Вид покрытия

	54-250  ОП МР 250-П-62
	А/д Орел-Тамбов - Грязное с  км 0+000 по км 2+400
	2,4
	грунт

	54-250  ОП МР 250-П-63
	А/д Толстое - Березовая Роща с  км 0+000 по км 1+200
	1,2
	грунт

	54-250  ОП МР 250-П-64
	А/д Родионовка - Любовка с  км 0+000 по км 2+600
	2,6
	грунт

	54-250  ОП МР 250-П-65
	А/д Алексеевка - Золотой Рог с  км 0+000 по км 2+600
	2,6
	а/бетон

	54-250  ОП МР 250-П-66
	А/д Алексеевка - Протасово с  км 0+000 по км 3+000
	3
	грунт

	54-250  ОП МР 250-П-67
	А/д Протасово - Троицкое с  км 0+000 по км 1+300
	1,3
	грунт

	54-250  ОП МР 250-П-68
	А/д  Федоровка-Алексеевка-Бобровка с  км 0+000 по км 3+200
	3,2
	грунт

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-69
	А\д Орёл-Тамбов-Вышнестолбецкое  с  км 0+000 по км 4+500
	4,5
	грунт

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-70
	А\д Орёл-Тамбов-Алексеевка-Дубки  с  км 0+000 по км 1+300
	1,3
	грунт

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-71
	А\ Фёдоровка-Алексеевка-Кубань   с  км 0+000 по км 3+200
	3,241
	а/бетон

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-72
	А\дТимирязево-Толстое   с  км 0+000 по км 2+742
	2,742
	а/бетон

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-73
	А\д  Федоровка-Алексеевка-Ивановка  с  км 0+000 по км 1+000
	1
	грунт

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 250-П-74
	А/д Орел-Тамбов-Столбецкое с  км 0+000 по км 2+700
	2,7
	грунт

	 
	с. Столбецкое
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-01 
	А/д  по ул. Сельская
	2,5
	щебень

	54-250  ОП МР 834-П-02 
	А/д по ул. Школьная
	2,4
	грунт

	 
	с. Алексеевка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-03 
	А/д  по  ул. Школьная
	1,5
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-04 
	А/д по ул. Центральная
	1,5
	а/бетон

	54-250  ОП МР 834-П-05
	А/д по ул. Полевая
	2,2
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-06 
	А/д по ул. Лесная
	2,1
	грунт

	 
	д. Андриановка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-07 
	А/д  по  ул. Степная 
	0,3
	грунт

	 
	д. Бобровка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-08 
	А/д по ул. Советская
	1,3
	грунт

	 
	д. Березовая Роща
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-09 
	А/д по ул. Березовая
	0,3
	грунт

	 
	д. Вышне-Столбецкое
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-10
	А/д  по  ул. Луговая
	2,1
	грунт

	 
	д. Верхняя Сергеевка
	 
	 

	
	
	
	

	54-250  ОП МР 834-П-11 
	А/д  по ул. Дорожная
	1
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-12 
	А/д  по  ул. Садовая
	2,1
	грунт

	 
	д. Грязное
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-13 
	А/д  по ул. Колхозная
	1,4
	грунт

	 
	д. Грачевка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-14 
	А/д  по ул. Луговая
	0,7
	грунт

	 
	д. Емельяновка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-15 
	А/д  по  ул. Озерная
	2,7
	грунт

	 
	д. Ивановка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-16 
	А/д  по ул. Лесная
	0,5
	грунт

	 
	д. Кубань
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-17 
	А/д  по  ул. Садовая
	2,5
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-18 
	А/д  по ул. Сельская
	2,65
	грунт

	 
	д. Протасово
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-19 
	А/д  по ул. Береговая
	0,3
	грунт

	 
	д. Родионовка
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-20 
	А/д  по ул. Полевая
	0,6
	грунт

	 
	д. Толстое
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-21 
	А/д  по ул Лесная
	1,3
	грунт

	 
	д. Тимирязево
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-22 
	А/д  по ул.Ключевая
	3
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-23 
	А/д по ул. Школьная
	2,4
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-24 
	А/д по ул. Береговая
	1,6
	грунт

	54-250  ОП МР 834-П-25 
	А/д по ул. Молодежная
	1,2
	грунт

	 
	д. Троицкое
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-26 
	А/д  по  ул. Кольцевая
	1,1
	грунт

	 
	п. Дубки
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-27 
	А/д по ул. Поселковая
	0,7
	грунт

	 
	п. Золотой Рог
	 
	 

	54-250  ОП МР 834-П-28 
	а/д по ул. Дачная
	0,5
	грунт

	 
	Итого в границах н.п.
	42,45
	 

	 
	в т.ч. с твердым покрытием
	4
	 

	 
	Всего
	74,233
	 

	 
	в т.ч. с твердым покрытием
	12,583
	 


Анализируя современное состояние сети автодорог можно сделать вывод, что главным ее недостатком является низкое качество и высокая степень износа. Кроме того плотность автодорог с твердым покрытием Покровского района находится на невысоком уровне. В большинстве населенных пунктов отсутствует улично-дорожная сеть.
В силу особенностей территориального расположения транспортных коммуникаций различных видов, основным видом транспорта в поселении является автомобильный. 

В целом парк автотранспортных средств неуклонно растет, за счет роста легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Уровень автомобилизации населения за последние 5 лет вырос в 1,9 раза и составляет 209 ед./1000 жителей.
Грузовые перевозки осуществляют муниципальные автотранспортные предприятия и индивидуальные предприниматели. 
На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния транспортных критериев на развитие и функциональное использование территории поселения можно выделить основные проблемы развития транспорта:
Сеть автомобильных дорог по конфигурации, параметрам отдельных участков, качеству и состоянию дорожных одежд не соответствует потребностям ни хозяйственно-экономического использования, ни транспортного обслуживания населения.
В поселении недостаточно развита сеть местных широтных и меридиональных транспортных связей (большинство автомобильных дорог местного значения грунтовые), что препятствует как социально-экономическому развитию территории, так и ее значению, соответствующему ее геополитическому положению.
В графических материалах генерального плана Столбецкого сельского поселения отображается информация по отводу автомобильных дорог. В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. № ФЗ-257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог устанавливаются придорожные полосы. 
Границы придорожных полос установлены для дорог 1-2-ой технической категории на расстоянии 75 м, 3-4 технической категории – на расстоянии 50 м, для автодорог 5-ой технической категории – 25 м от границы полосы отвода автодороги. На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с законодательством устанавливаются ограничения в использовании. В этих зонах предусматривается размещение коммуникаций и других линейных объектов к объектам капитального строительства, съездов, остановок общественного транспорта, пешеходной зоны, снегозащитных, шумозащитных полос, объектов дорожного сервиса и др. 
В соответствии с этим зоны общего пользования для существующих населенных пунктов – между границей полосы отвода автодороги и красной линией населенного пункта в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ. 
Ширина зоны общего пользования установлена проектом с учетом охранных и санитарных зон линейных объектов и нормативных размеров земельных участков объектов. Земельные участки в границах зон общего пользования предоставляются физическим и юридическим лицам с установлением сервитутов.
В результате анализа состояние УДС населенных пунктов Столбецкого сельского поселения можно сделать вывод о крайне низком уровне дорог с твердом покрытием и о неудовлетворительном их состоянии.
В динамике развития автомобильного парка региона отмечается рост уровня автомобилизации населения. Значительная доля в общем количестве автомобилей принадлежит частным лицам. В долгосрочной перспективе, в соответствии с государственной концепцией совершенствования и развития автомобильных дорог в Российской Федерации, следует ожидать повышения уровня автомобилизации населения района до 340-400 автомобилей на 1000 жителей.
Большинство населённых пунктов поселения не имеют транспортных обходов, выполнение этих обходов зачастую невозможно по условиям плотности сети населённых пунктов и рельефа местности.
В поселении сохраняется значительное количество дорог переходного и низшего типа. Конструкции этих дорог не соответствуют современным требованиям строительных норм и правил по прочностным показателям и безопасности движения автомобильного транспорта.
	
К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов поселения можно отнести следующее: 
- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СНиП 2.07.01-89*;
 - некоторая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;
 - пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению ДТП на улицах поселения.
 Состояние большинства автодорог, пролегающих по территории поселения, оценивается как неудовлетворительное. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики и населения поселения, является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, поэтому совершенствование сети внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения. Развитие дорожной сети позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту поселения. Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии с использованием специализированных звеньев машин и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. Проведенный анализ эффективности работ по текущему ремонту и ремонту путем замены верхнего слоя покрытия показывает, что при объеме работ, превышающем 20% от общей площади покрытия, текущий ремонт является неэффективным. Поэтому в Программе предпочтение отдается капитальному ремонту. Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков «недоремонта». Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов. 
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:
 -риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;
 -риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования; 
-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности. В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете муниципального образования эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов. Возросли материальные затраты на  содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц и замене уличных осветительных приборов. При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2032 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2032 году также увеличится. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличение объемов грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспорте приведет к повышению интенсивности движения на автомобильных дорогах местного значения. Около 80 процентов протяженности автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к повышению себестоимости автомобильных перевозок и снижению конкурентоспособности продукции предприятий. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения муниципального образования и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов социально- экономического развития поселения. Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется реконструкция перегруженных участков автомобильных дорог, приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию и обеспечение автодорожных подъездов по дорогам с твердым покрытием. Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию. Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно- транспортных происшествий. Цели повышения уровня безопасности транспортной системы, сокращения темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной  стратегии Российской Федерации на период до 2032 года. Таким образом, задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим и, как следствие, сокращение демографического и социально- экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения Российской Федерации, создание условий для роста его численности. В ближайшие годы ожидается прирост парка автотранспортных средств. При условии сохраняющейся улично-дорожной сети в поселении, предполагается увеличение интенсивности дорожного движения и соответственно количества дорожно-транспортных происшествий. Фактором риска, оказывающим влияние на результаты программы и на который участники программы не могут оказать непосредственного влияния, является рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, стаж управления которых транспортным средством, менее 3-х лет. Уровень подготовки водителей остается низким и требует принятия мер на федеральном уровне. В качестве мероприятий программы, направленных на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию предлагается развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории поселения и развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами. Перечисленные проблемы автодорожного комплекса муниципального образования ставят в число первоочередных задач реализацию проектов по улучшению транспортно- эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, приведение технических параметров и уровня инженерного оснащения дорог в соответствие с достигнутыми размерами интенсивности движения. 


2. Перспективы развития транспортной инфраструктуры

 Прогнозирование развития транспортной инфраструктуры опирается на анализ демографической ситуации на территории, процессов рождаемости и смертности, миграции населения, анализ структуры населения, поскольку основная цель транспортной инфраструктуры - это удовлетворение потребностей населения.
Таблица 3
Численность населения сельских населенных пунктов Покровского района
(по данным социального паспорта поселения на 1.01.2011 г)

	№
п.п.
	Населенные пункты
	Территория, га
	Население, чел. (%)

	
	
	
	Всего
	До 7 лет
	От 7 до 18 лет
	Трудоспособный возраст
	Нетрудоспособный возраст

	1
	с. Столбецкое, 
	114,5
	134
	4
	13
	68
	49

	2
	с. Алексеевка
	196
	307
	14
	52
	162
	79

	3
	д. Андрияновка
	
	12
	-
	-
	2
	10

	4
	д. Бобровка
	34,9
	22
	-
	2
	4
	16

	5
	д. Березовая Роща
	15,3
	16
	-
	2
	2
	12

	6
	д. Вышне-Столбецкое
	64,8
	78
	-
	4
	36
	38

	7
	д. Верхняя Сергеевка
	83,6
	100
	4
	7
	51
	38

	8
	д. Грязное
	113,5
	36
	3
	7
	7
	19

	9
	д. Грачевка
	17,9
	19
	-
	-
	1
	18

	10
	д. Емельяновка
	10,0
	40
	-
	4
	8
	28

	11
	д. Ивановка
	42,3
	13
	-
	1
	2
	10

	12
	д. Кубань
	191,5
	95
	1
	8
	39
	47

	13
	д. Любовка
	21,3
	8
	-
	-
	3
	5

	14
	д. Протасово
	16,2
	15
	-
	2
	3
	10

	15
	д. Родионовка
	29,9
	16
	-
	-
	1
	15

	16
	д. Толстое
	77,8
	74
	6
	4
	27
	37

	17
	д. Тимирязево
	226,7
	291
	18
	41
	177
	55

	18
	д. Троицкое
	15,5
	12
	-
	-
	2
	10

	19
	п. Дубки
	19,3
	75
	11
	8
	36
	20

	20
	п. Золотой Рог
	16,3
	25
	1
	2
	19
	3

	
	Итого
	1462,1
	1388 (100)
	62 (4,5)
	157 (11,3)
	650 (46,8)
	519 (37,4)



 В связи с большой численностью населения нетрудоспособного возраста, проживающих в населенных пунктах, не имеющих круглогодичного транспортного сообщения, необходимо строительство автомобильных дорог общего пользования. 

Целями Программы являются: 
 развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; 
 повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
 повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. Для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике, необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения, имеющих переходный тип проезжей части. 
Для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения. Для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства. Дороги местного значения поселения в направлениях движения пешеходов необходимо оборудовать средствами снижения скоростей, средствами регулировки движения. 
Целью программы в области безопасности дорожного движения является  сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Условиями ее достижения является решение следующих задач: 
 снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
 развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях - спасение жизней; 
 развитие систем фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы программы:
 сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; 
 снижение тяжести последствий;
 создание современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети в поселении. 
Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: 
В первую очередь:
 расширение основных существующих главных и основных улиц с целью доведения их до проектных поперечных профилей;
 ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично- дорожной сети;
 резервирование земельных участков для новых автодорог и транспортных развязок; 
 строительство улично-дорожной сети на территории районов нового жилищного строительства; 
На расчётный срок:
 дальнейшая интеграция в транспортный комплекс Орловской области;
 упорядочение улично-дорожной сети в отдельных районах поселения, решаемое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприятиями; 
 проектирование и строительство транспортных развязок в 1 уровне; 
 строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.
Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

3. Система программных мероприятий
 Основными факторами, определяющими направления разработки и последующей реализации Программы, являются: 
 тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности; 
 состояние существующей системы транспортной инфраструктуры; 
 перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса взаимоувязанных мероприятий. В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожного покрытия проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.
В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы. 
Основой эффективной реализации мероприятий программы является точность и своевременность информационного обеспечения всех ее участников. Основными задачами мероприятия по информационному обеспечению являются: 
 создание и поддержание единого информационного пространства в целях надежного управления дорожным хозяйством и эффективного контроля за деятельностью дорожных организаций и предприятий, привлеченных к выполнению мероприятий программы, а также повышения качества обслуживания пользователей дорог; 
 обеспечение дорожных организаций необходимой информацией по реализации мероприятий программы; 
 информирование населения о ходе выполнения программы и ее итогах, а также разъяснение ее целей и задач. 
Программой даются предложения по формированию сети магистральной улично- дорожной сети в соответствие с действующими нормативами. Основные расчетные параметры уличной сети в пределах населенного пункта принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 


Таблица 4

	Категория сельских улиц
и дорог
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Поселковая дорога 
	60
	3,5
	2
	‑

	Главная улица
	40
	3,5
	2–3
	1,5–2,25

	Улица в жилой застройке:
	
	
	
	

	основная
	40
	3,0
	2
	1,0–1,5

	второстепенная (переулок)
	30
	2,75
	2
	1,0

	проезд
	20
	2,75–3,0
	1
	0–1,0

	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	30
	4,5
	1
	‑




Таблица 5
Параметры уличной сети в пределах  населенных пунктах.
	Категория дорог
и улиц
	Расчет-ная скорость движе-ния, км/ч
	Ширина в красных линиях, м
	Ширина полосы движе-ния, м
	Число полос движе-ния
	Наиме-ньший радиус кривых в плане, м
	Наибо-льшийпродо-льный уклон, ‰
	Ширина пеше-ходной части тротуа-ра, м

	Магистральные улицы:
	
	
	
	
	
	
	

	районного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	транспортно-пешеходные
	70
	35-45
	3,50
	2-4
	250
	60
	2,25

	пешеходно-транспортные
	50
	30-40
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения:
	
	
	
	
	
	
	

	улицы в жилой
застройке
	40
	15-25
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	Проезды:
	
	
	
	
	
	
	

	основные
	40
	10-11,5
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	второстепенные
	30
	7-10
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы:
	
	
	
	
	
	
	

	основные
	‑
	
	1,00
	По расчету
	‑
	40
	По проекту

	второстепенные
	‑
	
	0,75
	То же
	‑
	60
	По проекту



 В основу построения улично-дорожной сети положена идея увеличения числа связей между существующими и планируемыми районами на территории муниципального образования и включение улично-дорожной сети поселения в автодорожную систему региона. В соответствии с уровнем в иерархии улиц должен быть выполнен поперечный профиль каждой из них. Неизменными должны остаться ширина проезжих частей, типы развязок и основные направления движения. При подготовке комплексной транспортной схемы муниципального образования эти поперечные профили и схемы развязок могут быть откорректированы. При проектировании улиц и дорог в районах нового жилищного строительства необходимо соблюдать проектную ширину улиц в красных линиях, что позволит избежать в дальнейшем реализации дорогостоящих мероприятий по изъятию земельных участков и сноса объектов капитального строительства с целью расширения улиц. Проектируемые улицы должны размещаться таким образом на рельефе, чтобы было выполнено требование соблюдения нормативных уклонов. Необходимо уделять особое внимание проектированию и строительству основных улиц в условиях наличия сложных геоморфологических факторов. 
Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу: 
 ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно- эксплуатационного состояния; 
 обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах муниципального образования. 
Организация мест стоянки и долговременного хранения транспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков организаций и предприятий и на придомовых участках жителей поселения. Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет. В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения. Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. 
Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков. 
Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу: 
1. обеспечение административными мерами устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период); 
2. строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период); 
3. ремонт покрытия и организация общественных стоянок в местах наибольшего притяжения (первая очередь – расчётный срок). 
Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц. Программой предусматривается создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию безбарьерной среды. Мероприятия по данному разделу: 
1. обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию безбарьерной среды (весь период). 
Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие: 
 конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
 высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги; 
 создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет). 
В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения. Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта  будут следующие: 
1. учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период); 
2. обеспечение при разработке проектов планировки и межевания резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог (весь период); 
3. обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения (весь период) в рамках полномочий органов местного самоуправления. 
В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог, создание интеллектуальных систем организации движения, развитие надзорно- контрольной деятельности в области дорожного хозяйства и обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Доля средств на реализацию планируемых мероприятий по обеспечению безопасности дорог общего пользования муниципального образования Покровского района составит 2,3 от общей суммы капитальных вложений, предусмотренных настоящей Программой. Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий. 
Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам федерального значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов. Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности предусматривают меры по антитеррористической защищенности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и внедрению современного оборудования и технологий обеспечения безопасности. Достижение целей повышения безопасности дорожного движения на территории планируется за счет реализации следующих мероприятий: 
 проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ; 
 информационно-пропагандистское обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения; 
 профилактика детского дорожно - транспортного травматизма; 
 обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению  безопасности дорожного движения; 
 повышение безопасности школьных автобусов; 
 развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах; 
 проведение проверок знаний ПДД водителями, осуществляющими пассажирские перевозки, во время государственного технического осмотра юридических лиц; 
 обеспечение контроля за образовательными учреждениями и организациями, осуществляющими подготовку водителей; 
 обеспечение контроля за проведением предрейсовых и послерейсовых, а также текущих медосмотров водителей транспортных средств, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, силами медработников в соответствии с требованиями приказа МЗ РФ от 14.07.2003 года № 308 «О медицинском освидетельствовании на состояние опьянения»; 
 подготовка, проведение обучения и аттестации спасателей созданных поисково-спасательных формирований; 
 развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 
 развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
 организации деятельности по предупреждению аварийности.
4. Финансовые потребности для реализации Программы
 Основной целью Программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения поселения. Для достижения основной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
 выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них), а также других объектов транспортной инфраструктуры; 
 выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно- эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); 
 выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); 
 подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах поселения  и искусственных сооружений на них; 
 увеличение протяженности, изменение параметров, увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них). 
Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможности бюджетов всех уровней, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и неувеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения». Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Орловской области и бюджета муниципального образования Покровский район, бюджета сельского поселения , а также внебюджетные источники. 
Объемы финансирования мероприятий из регионального и районного бюджетов определяются после принятия областных и муниципальных районных программ и подлежат уточнению после формирования областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году. 
Транспортная система поселения является элементом транспортной системы района и региона в целом, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. 
Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Покровского района и органов государственной власти Орловской области по развитию транспортной инфраструктуры. При реализации программы предполагается привлечение финансирования из средств дорожного фонда. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом возможностей ее реализации, с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 
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Таблица 6

Объем средств на реализацию программы
	Наименование мероприятия
	Финансовые потребности, тыс.руб

	
	всего
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021- 2030 годы

	Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения
	 140*143
	-
	10 *
	10 *
	10*
	10*
	100*

	Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения (в том числе гидротехнических сооружений, используемых для движения автомобильного транспорта), определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства
	10 *
	-
	5 *
	5 *
	-
	-
	-

	Разработка и осуществление комплекса мероприятий по безопасности дорожного движения, решаемых в комплексе с разработкой документации по планировке территорий
	130*
	 
	10*
	10*
	10*
	10*
	90*

	Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта
	65*
	 
	5*
	5*
	5*
	5*
	45*

	Строительство, реконструкция, ремонт, устройство твёрдого покрытия дорог и тротуаров
	70000* 
	- 
	13000 *
	23000 *
	24000* 

	1000*
	9000*

	Строительство автостоянок около объектов обслуживания
	 850*
	 
	 50*
	 50*
	50 *
	700*
	 

	Создание инфраструктуры автосервиса
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования и искусственных сооружений
	 Осуществляется в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Покровского района

	Всего
	3117195*
	
	13080*
	23080*
	24075*
	21725*
	3035235*



Общая потребность в капитальных вложениях сельскому поселению составляет  3117195 тыс.рублей, значительную долю занимают бюджетные средства. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования могут уточняться ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.
5. Оценка эффективности мероприятий
 Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы транспортной инфраструктуры сельского поселения  на 2016 - 2032 годы, являются тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания. 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры, условий ее эксплуатации и эффективности реализации программных мероприятий. Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь целевых показателей транспортной инфраструктуры муниципального образования городское поселение Покровское на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель транспортной инфраструктуры поселения. 
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 7. 

Таблица 7
Целевые индикаторы и показатели Программы

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Единица измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2032

	1.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	83*
	83*
	83*
	83*
	83*
	0

	2.
	Обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
	%
	0,3
	0,4
	0,6
	0,8
	1
	100

	3.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателя
	%
	17*
	17*
	17*
	17*
	17*
	0

	4.
	Количество дорожно- транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий на сети дорог федерального, регионального и межмуниципального значения
	%
	15
	
	
	
	
	

	5.
	Обеспеченность транспортного обслуживания населения
	%
	95*
	95*
	95*
	95*
	95*
	0


* - сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ

6. Нормативное обеспечение

Муниципальным заказчиком Программы и ответственным за ее реализацию является Администрация муниципального образования Столбецкое сельское поселение. Реализация Программы осуществляется на основе: 
1) муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 
2) условий, порядка и правил утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов. План реализации муниципальной программы составляется ответственным исполнителем с участниками муниципальной программы и утверждается постановлением Администрации сельского поселения , курирующим данное направление ежегодно, не позднее 01 декабря текущего финансового года. Участники муниципальной программы ежегодно не позднее 15 июля текущего финансового года представляют в администрацию предложения по включению в план реализации муниципальной программы. Внесение изменений в план реализации муниципальной программы, не влияющих на параметры муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений. 
Ответственный исполнитель: 
 обеспечивает разработку муниципальной программы и утверждение в установленном порядке проекта постановления Администрации сельского поселения об утверждении муниципальной программы; 
 формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы; 
 организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе сельского поселения  об изменениях муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 
 подготавливает отчеты об исполнении плана реализации муниципальной программы (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы); 
 подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и утверждает проект постановления Администрации городского поселения Покровское об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации сельского поселения. 
Участник муниципальной программы: 
 осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции; 
 представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие; 
 представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы соответствующих организаций; 
 представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 
Администрация муниципального образования как участник муниципальной программы представляет в Администрацию Покровского района: 
 ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом; 
 ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом; 
 ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом; 
 ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок до 15 января года, следующего за отчетным. 
Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в информации о результатах и основных направлениях деятельности получателей средств бюджета городского поселения Покровское в установленном порядке. 
Муниципальный заказчик Программы направляет: 
- ежегодно в Администрацию сельского поселения (далее – Администрация) предоставляется отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения (далее – Порядок); 
- ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития сельского поселения, составления проекта бюджета сельского поселения на плановый период, 
– отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств. 
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденной Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий, согласует предложения с Администрацией сельского поселения  по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности Администрации сельского поселения. В случае поддержки Администрацией сельского поселения предложения о приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы муниципальный заказчик вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского  поселения  соответствии с регламентом Администрации сельского поселения . По Программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, Администрация сельского поселения , муниципальный заказчик, подготавливает и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации на рассмотрение Администрации сельского поселения . 
Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает Администрация сельского поселения , муниципальный заказчик, и вносит соответствующий проект постановления Администрации сельского поселения  в соответствии с Регламентом Администрации Столбецкого сельского  поселения . Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и весь период действия Программы подлежит утверждению постановлением Администрации Столбецкого сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета сельского поселения Собрание депутатов сельского поселения . Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти Орловской области и Покровского района. Отбор организаций, исполнителей Программы, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для муниципальных нужд.

